АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2025 года                                                                                    № 39

село Шабельское

О внесении изменений в постановление администрации

Шабельского сельского поселения Щербиновского района

от 23 октября 2019 года № 115 «Об утверждении муниципальной

программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Шабельском сельском поселении

Щербиновского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновского района, постановлениями администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 1 ноября 2023 года  № 94 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района» и постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 19 июня  2014 года № 61 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района» (от 23 июля 2020 года  № 84),   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 23 октября 2019 года № 115 «Об утверждении муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Шабельском сельском поселении Щербиновского района», изложив в новой редакции:

1) статью 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» (приложение № 1);

2) паспорт программы (приложение № 2);

3) приложение 2 к муниципальной программе (приложение № 3);

4) приложение 3 к муниципальной программе (приложение № 4).

2. Финансовому отделу администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Хамленко) предусмотреть в бюджете Шабельского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год финансирование муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Шабельском сельском поселении Щербиновского района».

3. Отделу по общим и юридическим вопросам (Толстова):

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района;

опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района					                            А.П. Шабанов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от ____________ № _____ |
| --- | --- |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

4.1. Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района. Общий объем финансирования муниципальной программы приведен ниже и составляет 19 399 746 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 98 копеек.

| Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования всего, рублей | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа, всего | 19399746,98 | 2575954, 12 | 5032940, 05 | 2199932, 27 | 2470697, 50 | 2808523, 04 | 2791836, 62 | 2115000, 0 |
| в том числе: бюджет Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее – бюджет поселения) | 16278846,98 | 2575954, 12 | 1912040, 05 | 2199932, 27 | 2470697, 50 | 2808523, 04 | 2791836, 62 | 2115000, 0 |
| краевой бюджет | 3120900,0 | 0,0 | 3120900, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 1 «Капитальный и текущий ремонт объектов улично-дорожной сети сельского поселения», в том числе: | 10326407, 28 | 2125954, 12 | 4571340, 05 | 1214826,15 | 14286, 96 | 800000, 00 | 800000, 0 | 800000, 0 |
| бюджет поселения | 7191220, 32 | 2125954,12 | 1450440,05 | 1214826,15 | 14286, 96 | 800000, 0 | 800000, 0 | 800000, 0 |
| краевой бюджет | 3120900,0 | 0,0 | 3120900, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 2 «Содержание объектов улично-дорожной сети сельского поселения» | 6996226,61 | 400000,0 | 350000,0 | 901771,12 | 2306410,54 | 1404644,95 | 1241836,62 | 735000,0 |
| Основное мероприятие № 3 «Безопасное движение на дорогах местного значения» | 2158813,09 | 50000,0 | 111600,0 | 83335,0 | 150000,0 | 603 878,09 | 75000,00 | 580000,00 |

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района					    		            А.П. Шабанов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от ____________ № _____ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Шабельского

сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Шабельском

сельском поселении Щербиновского района»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Шабельского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Шабельском сельском поселении Щербиновского района» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | финансовый отдел администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые Программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | основное мероприятие № 1 «Капитальный и текущий ремонт объектов улично-дорожной сети сельского поселения»; основное мероприятие № 2 «Содержание объектов улично-дорожной сети сельского поселения»; основное мероприятие № 3 «Безопасное движение на дорогах местного значения» |
| Цели муниципальной программы |  | развитие и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, обеспечивающей повышение безопасности дорожного движения, улучшение социальных условий жизни населения |
| Задачи муниципальной программы |  | организация комплекса мероприятий по выполнению работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог местного значения, а так же объектов улично-дорожной сети поселения; организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | протяженность отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием; протяженность отремонтированных дорог с гравийным покрытием; протяженность отремонтированных тротуаров; количество изготовленной проектно-сметной документации на ремонт объектов улично - дорожной сети; количество изготовленных проектов организации дорожного движения; количество приобретенных дорожных знаков; количество приобретенной песчано-соляной смеси; количество приобретенной гравийной смеси для подсыпки дорог; площадь нанесенной дорожной разметки; количество замененных вышедших из строя светильников, ламп на линиях электроосвещения улично-дорожной сети |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены срок реализации 2020 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет 19994883,60 рубля: 2020 год - 2575954,12 рублей; 2021 год - 5032940,05рублей; 2022 год – 2199932,27 рублей; 2023 год – 2470697,50 рублей, 2024 год – 2808523,04 рублей; 2025 год – 2791836,62рублей; 2026 год – 2115000,0 рублей; в том числе: средства бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района – 16873983,60 рублей: 2020 год - 2575954,12 рублей; 2021 год - 1912040,05 рублей; 2022 год – 2199932,27 рублей; 2023 год – 2470697,50 рублей; 2024 год – 2808523,04 рублей; 2025 год – 2791836,62,00 рублей; 2026 год – 2115000,0 рублей; средства бюджета Краснодарского края - 3120900,00 рублей: 2020 год - 0,0 рублей; 2021 год - 3120900,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 0,0 рублей; 2025 год – 0,0 рублей; 2026 год – 0,0 рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | финансовый отдел администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района. |

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района							            А.П. Шабанов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от ____________ № _____ |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Шабельском сельском поселении Щербиновского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | Муниципальная программа Шабельского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Шабельском сельском поселении Щербиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: развитие и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, обеспечивающей повышение безопасности дорожного движения, улучшение социальных условий жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: организация комплекса мероприятий по выполнению работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог местного значения, а так же объектов улично-дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель: протяженность отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием | км | 0,0 | 0,8 |  | 0 |  | 0,18 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель: протяженность отремонтированных дорог с гравийным покрытием | км | 0,0 | 0,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.1.3 | Целевой показатель: протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0,3 | 0,0 |  | 0,197 |  | 0 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |
| 1.1.1.4 | Целевой показатель: количество изготовленной проектно-сметной документации на ремонт объектов улично - дорожной сети | шт. | 3 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |
| 1.1.1.5 | Целевой показатель: количество установленных остановочных пунктов | шт. | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.2 | Задача: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Целевой показатель: количество изготовленных проектов организации дорожного движения | шт. | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.2.2 | Целевой показатель: количество приобретенных дорожных знаков | шт. | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 1.1.2.3 | Целевой показатель: количество приобретенной песчано-соляной смеси | т. | 5 |  | 5 |  | 15 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 1.1.1.4 | Целевой показатель: количество приобретенной гравийной смеси для подсыпки дорог | т. | 20 |  | 20 |  | 70 | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |
| 1.1.1.5 | Целевой показатель: площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 30 |  | 30 |  | 30 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |
| 1.1.1.6 | Целевой показатель: количество замененных вышедших из строя светильников, ламп на линиях электроосвещения улично-дорожной сети | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 25 |  | 80 |  | 30 |

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района				                                                        			                     А.П. Шабанов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от ____________ № _____ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Шабельском сельском поселении Щербиновского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования, всего (руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. | Цель: развитие и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, обеспечивающей повышение безопасности дорожного движения, улучшение социальных условий жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: организация комплекса мероприятий по выполнению работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог местного значения, а так же объектов улично-дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Капитальный и текущий ремонт объектов улично-дорожной сети сельского поселения» |  | всего | 10312120,32 | 2125954,12 | 4571340,05 | 1214826,15 | 14286,96 | 800000,0 | 800000,0 | 800000,0 | улучшение социальных условий жизни населения путем обеспечения качественными и безопасными дорогами и тротуарами | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 7191220,32 | 2125954,12 | 1450440,05 | 1214826,15 | 14286,96 | 800000,0 | 800000,0 | 800000,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3120900,0 | 0,0 | 3120900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | всего | 6213055,19 | 150000,0 | 4521340,05 | 41715,14 | 0,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | фактическое выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог и элементов дорог местного значения | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 3092155,19 | 150000,0 | 1400440,05 | 41715,14 | 0,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3120900,0 | 0,0 | 3120900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и устройство тротуарных дорожек» |  | всего | 3679054,13 | 1929054,12 | 0,0 | 973 111,01 | 0,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | фактическое выполнение работ по ремонту и устройству тротуарных дорожек | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 3652165,13 | 1929054,12 | 0,0 | 973 111,01 | 0,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие № 3 «Реализация инициативных проектов по вопросам ремонта и устройства тротуарных дорожек» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятие № 3 «Изготовление проектно-сметной документации, услуги по ведению строительного контроля» |  | всего | 461186,96 | 46900,0 | 50000,0 | 200000,0 | 14286,96 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | фактическое выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации и услуги по ведению строительного контроля | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 461186,96 | 46900,0 | 50000,0 | 200000,0 | 14286,96 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |  |  |
| 1.2 | Задача сохранность автомобильных дорог местного значения в Шабельском сельском поселении Щербиновского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие № 2 «Содержание объектов улично-дорожной сети сельского поселения» |  | всего | 7 349 663,23 | 400000,0 | 350000,0 | 901771,12 | 2306410,54 | 1414644,95 | 1241836,62 | 735000,0 | Содержание и обслуживание улично-дорожной сети сельского поселения | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 7 349 663,23 | 400000,0 | 350000,0 | 901771,12 | 2306410,54 | 1414644,95 | 1241836,62 | 735000,0 |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие № 1 «Ремонт афальто-бетонного покрытия (ямочный)» |  | всего | 1 841 134,0 | 300000,0 | 270000,0 | 0,0 | 371134,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | фактическое выполнение работ по ремонту | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 1 841 134,0 | 300000,0 | 270000,0 | 0,0 | 371134,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие № 2 «Грейдирование дорог, приобретение ГПС» |  | всего | 800 171,12 | 100000,0 | 80000,0 | 281771,12 | 38400,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | фактическое выполнение работ по ремонту и приобретению материалов | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | местный бюджет | 800 171,12 | 100000,0 | 80000,0 | 281771,12 | 38400,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие № 3 «Приобретение автобусных остановок» |  | всего | 220 000,0 | 0 | 0 | 220000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполнении работ по установке автобусных остановок | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| 1.2.1.4 | Мероприятие № 4 «Обслуживание дорожного полотна и обочин дорог» |  | всего | 4478358,11 | 0 | 0 | 400000,0 | 1896876,54 | 1004644,95 | 841836,62 | 335000,0 | фактическое выполнение работ по обслуживанию дорожного полотна | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| 1.3. | Задача повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие № 3 «Обслуживание автомобильных дорог» | всего |  | 2328813,09 | 50000,0 | 111600,0 | 83335,0 | 150000,0 | 603878,09 | 750000,00 | 580000,00 | повышение безопасности дорожного движения | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  | местный бюджет |  | 2328813,09 | 50000,0 | 111600,0 | 83335,0 | 150000,0 | 603878,09 | 750000,00 | 580000,00 |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие № 1 «Нанесение дорожной разметки» | всего |  | 125 000,0 | 15500,0 | 26600,0 | 20900,0 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | нанесение дорожной разметки | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  | местный бюджет |  | 125 000,0 | 15500,0 | 26600,0 | 20900,0 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 |  |  |
| 1.3.1.2 | Мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.1.3 | Мероприятие № 3 «Приобретение дорожных знаков» | всего |  | 447 500,0 | 34500,0 | 25000,0 | 20000,0 | 114500,0 | 84500,0 | 84500,0 | 84500,0 | приобретение и установка дорожных знаков и ремонт | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  | местный бюджет |  | 447 500,0 | 34500,0 | 25000,0 | 20000,0 | 114500,0 | 84500,0 | 84500,0 | 84500,0 |  |  |
| 1.3.1.4 | Мероприятие № 4 «Повышение безопасности дорожного движения» | всего |  | 542 435,0 | 0,0 | 60000,0 | 42 435,0 | 20 000,0 | 100 000,0 | 220 000,0 | 100 000,0 | Приобретение песко-соляной смеси, гравия, ремонт освещения дорог | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  | местный бюджет |  | 542 435,0 | 0,0 | 60000,0 | 42 435,0 | 20 000,0 | 100 000,0 | 220 000,0 | 100 000,0 |  |  |
| 1.3.1.5 | Мероприятие № 5 «Приобретение электроэнергии для освещения улично-дорожной сети» | всего |  | 1213878,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403878,09 | 430000,0 | 380000,0 | бесперебойная работа на линиях электроосвещения улично-дорожной сети | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  | местный бюджет |  | 1213878,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403878,09 | 430000,0 | 380000,0 |  |  |
| Итого |  | всего |  | 19994883,60 | 2575954, 12 | 5032940, 05 | 2199932, 27 | 2470697, 50 | 2808523, 04 | 2791836, 62 | 2115000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 16873983,60 | 2575954, 12 | 1912040, 05 | 2199932, 27 | 2470697, 50 | 2808523, 04 | 2791836, 62 | 2115000,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 3120900,0 | 0,0 | 3120900, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района					                                                                              	     	           А.П. Шабанов